Sprawozdanie z realizacji  zadań inwestycyjno-remontowych 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
Stowarzyszenia Ogrodowego "LIPKUSZ" 
z 12.05.2026 r.

| ZADANIE | Realizacja |
| --- | --- |
| Spotkania zarządu | Zrealizowano : dziesięć : stacjonarnie i elektronicznie |
| Spotkania z Komisją rewizyjną | Zrealizowano : jedno stacjonarne , stały kontakt elektroniczy |
| Utrzymanie sprawności automatyki i mechaniki bram wjazdowych | Zrealizowano |
| Ujęcie brzegowe wody do podlewania | Zrealizowano |
| Zapewnienie sprawności działania hydroforni | Zrealizowano |
| Remonty pomp hydroforowych | Zrealizowano |
| Rozbudowa , przebudowa i modernizacja studni pomp | Zrealizowano |
| Pomiary skuteczności ochrony pomp | Zrealizowano |
| Wymiana uszkodzonych lamp i żarówek | Zrealizowano |
| Pomiary skuteczności ochrony słupów | Zrealizowano |
| Zakup namiotu | Zrealizowano |
| Zakup stołu do ping ponga | Zrealizowano |
| Zakup wiaty | Zrealizowano |
| Wykonanie wentylacji mechanicznej hydroforni i biura | Zrealizowano |
| Zakup myjki karcher | Zrealizowano |
| Montaż słupa oświetleniowego przy boisku do siatkówki | Zrealizowano |
| Zakup uchwytów do kiełbasek | Zrealizowano |
| Naprawa placu do minigolfa | Zrealizowano |
| Sprzątnięcie i doposażenie zatoczczki i kąpieliska | Zrealizowano |
| Inne prace remontowe – konserwacja ławek i ławostołów , konserwacja i naprawa gablot , j , usuwanie awarii ,uporządkowanie terenu hydroforni | Zrealizowano |
| Równanie drogi Lipkusz | Nie – zarządca drogi wykonał równanie |
| Zakup używanych kontenerów | Nie – w trakcie |
| Koszty planowane : 66900 pln | Koszty poniesione : 60,000 pln Kontenery 2 szt 6000 pln – negocjujemy cenę |